## Slide 1
COMITÉ DE PILOTAGE
Mutuelle Viasanté
Point d’avancement CDM & Engage
14 septembre 2026
Nadir Echaara
Customer Success Manager — Selligent
Frederic Schneider
Technical Project Manager — Selligent
Notes: NOTE INTERNE — Ouverture : rappeler l’objectif du COPIL (état des lieux factuel de CDM et Engage, décisions à prendre ensemble, prochaines étapes). Durée cible : 45 min.

## Slide 2
Ordre du jour
Deux outils, deux séquences : votre CRM (CDM) puis votre plateforme marketing (Engage), et les actions à décider ensemble.
2
01
CDM — votre CRM
Consommation du SLA Gold 2026–2027
Capacité de la base de données
Audience unique et licence
Sécurisation de la configuration et patch du 10/09
Orientations roadmap CDM 2026–2027
02
Engage — votre plateforme marketing
Selligent by Zeta : ce qui change pour vous
Performance email vs secteur
Volumes SMS et option RCS
Nouveau SSO Engage : trajectoire
Pixel d’ouverture et recommandation CNIL
Roadmap Engage 2026–2027
03
Synthèse
Vos arbitrages : cinq questions ouvertes
Plan d’actions : qui fait quoi, pour quand
Date du prochain COPIL
Notes: NOTE INTERNE — Annoncer la logique : d’abord le CRM (exploitation, capacité, sécurité, roadmap), puis Engage (performance, canaux, produit, conformité, roadmap), puis le plan d’actions. Demander s’il y a des sujets à ajouter avant de démarrer.

## Slide 3
Votre dispositif Selligent en un coup d’œil
Trois indicateurs de santé, trois indicateurs d’activité — le détail et les actions suivent dans chaque section.
3
SANTÉ DU DISPOSITIF
SLA Gold 2026–2027
7,9 h / 50 h
16 % du forfait consommé · 42,1 h disponibles
SOUS CONTRÔLE
Base de données
47 / 50 GB
94 % de la capacité · +3 GB en six mois · au 24/08
À ANTICIPER
Audience unique (Ucount)
824 913
contacts en août 2026 · +20 % sur un an
PALIER EN VÉRIFICATION
ACTIVITÉ DU SEMESTRE (25 FÉVRIER → 23 AOÛT 2026)
Emails délivrés
1,55 M
délivrabilité 99,4 % (secteur 98,7 %)
Taux de clics email
1,9 %
secteur 3,1 % · ouverture 46,7 % (secteur 27,3 %)
SMS délivrés
≈ 2–3 k / mois
depuis juin 2025 · ≈ 22 k / mois auparavant
Notes: NOTE INTERNE — Lecture rapide : exploitation saine (SLA, délivrabilité), deux points d’anticipation (capacité base, clics email), une vérification contractuelle (palier Ucount) et une question d’usage (SMS/RCS). Ne pas entrer dans le détail ici. Le taux d’ouverture inclut les interactions automatisées (bots) : préférer le taux de clics comme indicateur d’engagement.

## Slide 4
01
CDM — votre CRM
Exploitation, capacité, sécurité et trajectoire produit
SLA Gold : consommation et règle de décompte
Capacité de la base de données
Audience unique et licence
Sécurisation de la configuration et patch du 10/09
Orientations roadmap 2026–2027

## Slide 5
CDM
Support : 8 h consommées sur 50, un rythme maîtrisé
SLA Gold 50 h · 36,7 h de temps de support, dont 7,9 h décomptées de votre forfait · 42,1 h restent disponibles.
5
Forfait SLA consommé
Chart: 
| Consommé | Disponible
SLA | 7.92 | 42.08
16 %
7,9 h sur 50 h
42,1 h restent disponibles sur votre forfait
Répartition du temps de support — 36,7 h
Décompté de votre forfait · demandes de service
7,9 h
Pris en charge par Selligent · anomalies produit, questions, suivi
28,8 h
Nature des demandes traitées depuis juillet
5
Anomalies produit
3
Demandes de service
2
Questions d’usage
4
Suivi et divers
Règle de décompte
Seules les demandes de service sont décomptées des 50 h de votre forfait.
Anomalies produit, questions d’usage et suivi sont pris en charge par Selligent, hors forfait.
Suivi
Point SLA mensuel dans votre reporting.
Alerte dès 60 % de consommation.
Notes: NOTE INTERNE — Chiffres du dashboard SLA Support Follow-up : SLA contractuel 50 h, Support Time 36,67 h, Case Time 7,92 h, % SLA Use 15,83 %. Reste 42,08 h. Non décompté : 36,67 − 7,92 = 28,75 h. Détail des tickets (extract xlsx mis à jour le 03/09/2026, activité du 01/07 au 02/09) : 14 tickets, 17,87 h de support sur cette fenêtre, dont 5,02 h de demandes de service. Répartition affichée sur la slide : 5 anomalies produit, 3 demandes de service, 2 questions, 4 tickets de suivi / non catégorisés. Tickets les plus consommateurs : 550647 (4,17 h, non catégorisé, encore actif le 31/08), 550586 (demande de service, 3,75 h), 550263 (anomalie, 2,92 h), 551396 (question, 2,08 h), 551314 (anomalie, 1,67 h). Consultant support référent : Pierre Foucart. Si le client demande le détail du décompte : seules les heures qualifiées « Case » alimentent le % SLA Use.

## Slide 6
CDM
Base de données : 47 GB sur 50, anticipons ensemble
+3 GB en six mois, par paliers, et un plateau à 47 GB depuis juin : 3 GB de marge, soit environ six mois si le rythme du premier semestre reprend.
6
Taille de la base de données (GB, moyenne mensuelle) — mars à août 2026
Chart: 
| Mars 26 | Avr. 26 | Mai 26 | Juin 26 | Juil. 26 | Août 26
Taille (GB) | 44 | 44.9 | 45.6 | 46.8 | 46.9 | 46.9
Seuil 50 GB | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Marge restante
3 GB (6 %)
sur un seuil de 50 GB
Redevance au-delà du seuil
6 900 € / an
par tranche de 100 GB, selon pricelist
Deux leviers
Purger et archiver les données obsolètes, ou étendre la capacité par palier de 100 GB.
Notes: NOTE INTERNE — Source : dashboard Database Sizes (24/08/2026) — ≈ 43,9 GB jusqu’au 20/03, ≈ 44,9 GB à partir du 21/03, ≈ 46,0 GB à partir du 13/05, ≈ 46,9 GB depuis le 06/06 puis plateau. Seuil affiché 50 GB. REDEVANCE : 6 900 €/an par tranche de 100 GB selon la pricelist — À CONFIRMER avant la séance. Si la confirmation n’est pas obtenue, annoncer « redevance annuelle par tranche de 100 GB, montant à confirmer » plutôt que le chiffre. La date de dépassement est une extrapolation du rythme du premier semestre : la présenter au conditionnel.

## Slide 7
CDM
Audience unique : 824 913 contacts, en croissance régulière
Indicateur Ucount (contacts uniques) de votre licence Gold — évolution de juin 2025 à août 2026.
7
Contacts uniques (Ucount) par mois
Chart: 
| Juin 25 | Juil. 25 | Août 25 | Sept. 25 | Oct. 25 | Nov. 25 | Déc. 25 | Janv. 26 | Fév. 26 | Mars 26 | Avr. 26 | Mai 26 | Juin 26 | Juil. 26 | Août 26
Ucount | 701932 | 704132 | 686466 | 704410 | 717070 | 733930 | 747925 | 755189 | 770614 | 783378 | 792265 | 802916 | 812472 | 820039 | 824913
Août 2026
824 913
+0,6 % vs juillet (+4 874) · +20,2 % sur un an
Depuis juin 2025
+17,5 %
≈ +8 800 contacts par mois · en ralentissement
Question
Votre palier de licence est-il toujours adapté ? Quel volume de contacts prévoyez-vous en 2027 ?
Notes: NOTE INTERNE — Source : Compliance Count (calcul du 16/08/2026, données au 24/08). Juin 2025 : 701 932 → août 2026 : 824 913 (+122 981, soit +17,5 % ; ≈ +8 800/mois). Juillet 2026 : 820 039 → août : +4 874 (+0,6 %). Août 2025 : 686 466 → août 2026 : +20,2 % sur un an. La croissance mensuelle ralentit (+4,9 k en août contre ≈ +15 k fin 2025). Formuler le sujet licence comme une vérification contractuelle du palier Ucount (licence Gold), jamais comme un incident. Aucune source ne donne le palier contracté : ne pas parler de dépassement. Si la position n’est pas connue le 14/09, s’en tenir à « retour formel d’ici fin septembre ». Question à poser au client : cette croissance correspond-elle à son plan (adhérents, prospects) ?

## Slide 8
CDM
Sécurisation de la configuration et patch du 10 septembre
Deux interventions techniques menées par Selligent, sans changement d’usage pour vos équipes.
8
31 août 2026
Sécurisation de la configuration
Solution communiquée et mise en œuvre sur les accès SSO, AdminTool et ConfigTool.
LIVRÉ
10 septembre 2026
Patch asynchrone CDM
Déploiement du correctif sur les traitements asynchrones (redescente planifiée).
DÉPLOYÉ — EN OBSERVATION
14 septembre 2026
Bilan post-patch
Vérification conjointe : traitements nominaux, aucun impact opérationnel constaté.
CE JOUR
Périmètre
Accès d’administration CDM (SSO technique, AdminTool, ConfigTool) et traitements asynchrones.
Pour vos équipes
Aucune action attendue de votre côté ; accès d’administration mieux sécurisés, bilan d’impact partagé ce jour.
Notes: NOTE INTERNE — À METTRE À JOUR AVANT LA SÉANCE (avec Frederic Schneider / Ops, le 11/09 au plus tard) : résultat du patch du 10/09 (statut, éventuels effets de bord) → ajuster la pastille « Déployé — en observation » (→ « Validé » ou « Reporté au … ») et la phrase du bilan ; préparer les deux variantes. Rappeler en une phrase pourquoi la sécurisation a été menée (contexte de la demande du 31/08) si le client le demande. Les éléments 31/08 et 10/09 proviennent du suivi CSM : les confirmer avec le TPM. Sujet strictement technique CDM : ne pas le mêler au futur SSO produit Engage (slide dédiée) ni aux sujets de licence.

## Slide 9
CDM
Roadmap CDM : cinq étapes de fin 2026 à fin 2027
Votre CRM évolue de l’ergonomie et de la qualité de donnée vers l’automatisation, puis l’intelligence artificielle en fin de parcours.
9
Fin 2026
Expérience utilisateur
Interface modernisée, vues personnalisables
Navigation simplifiée vers les fonctions clés
Q1 2027
Vue client 360°
Historique, interactions, incidents et opportunités réunis
Dédoublonnage centralisé et validation automatique
Q2 2027
Automatisation
Workflows de relance et gestion d’incidents
Rappels intelligents sur les échéances clés
Q3 2027
Analytique avancée
Tableaux de bord ventes et service client
Segmentation dynamique et rapports prédictifs
Q4 2027
Intelligence artificielle
Suggestions d’actions et priorisation des tâches
Aide à la rédaction, auto-complétion, recherche intelligente
Quelles étapes sont prioritaires pour vos équipes ?
Notes: NOTE INTERNE — Source : deck « CDM Roadmap 2026–2027 » (5 axes : UX, centralisation / vue 360°, automatisation & IA, analytique avancée, collaboration & mobilité). Le séquencement trimestriel est la lecture Selligent proposée au client, pas un engagement de livraison : rester au conditionnel si le client cherche à le contractualiser. La collaboration et la mobilité (partage temps réel, application mobile, chat et visio intégrés) sont rattachées aux étapes UX et automatisation. Mettre en avant la vue 360° et le dédoublonnage (lien direct avec le sujet volumétrie de la base) et l’automatisation des relances. Demander au client ses priorités.

## Slide 10
02
Engage — votre plateforme marketing
Continuité, performance, canaux, produit et conformité
Selligent by Zeta : ce qui change, ce qui ne change pas
Performance email vs secteur
Volumes SMS et option RCS
Nouveau SSO Engage : trajectoire
Pixel d’ouverture et recommandation CNIL
Roadmap Engage 2026–2027

## Slide 11
ENGAGE
Selligent by Zeta : ce qui change, ce qui ne change pas
Selligent fait désormais partie de Zeta Global. Pour Mutuelle Viasanté, la continuité prime : mêmes équipes, mêmes conditions, une plateforme qui continue d’investir.
11
Un investissement produit continu
Équipes produit et ingénierie en Belgique, renforcées par des équipes dédiées à l’IA et à la donnée.
Roadmap Engage active : conformité, données, orchestration, intelligence.
Aucune migration imposée
Priorité : tirer le meilleur de votre plateforme actuelle.
Les capacités Zeta (IA, données) viennent en complément, uniquement si elles servent vos besoins.
Vos conditions préservées
Aucun changement tarifaire imposé au renouvellement pour les clients Selligent.
Vos modules et vos usages restent inchangés.
Europe, RGPD et proximité
Stratégie produit fondée sur le marché européen et sur les retours des clients.
RGPD, confidentialité et réglementation européenne restent prioritaires ; vos interlocuteurs restent les mêmes.
Notes: NOTE INTERNE — Source : session roadmap interne juin 2026 (réponses recommandées aux questions clients) : investissement continu (équipes produit / ingénierie principalement en Belgique, étendues par des équipes dédiées IA et Data) ; aucune stratégie de migration forcée, priorité à la valeur de l’investissement actuel ; pour les clients Selligent seuls, aucune obligation de passer à une nouvelle tarification au renouvellement ; pas de changement immédiat sur les modules existants ; stratégie produit fondée sur l’analyse du marché européen et les retours clients ; RGPD, vie privée et réglementation européenne restent une priorité. Questions probables : avenir de Selligent, décisions prises depuis les États-Unis, données hors UE, tarifs — répondre avec ces éléments, sans entrer dans la stratégie Zeta / ZMP.

## Slide 12
ENGAGE
Email : délivrabilité exemplaire, le clic comme prochain levier
1 545 190 emails délivrés du 25 février → 23 août 2026 · panel de référence : 48 plateformes Selligent, secteur Services.
12
Délivrabilité
99,37 %
▲ secteur 98,72 %
Taux d’ouverture
46,67 %
▲ secteur 27,25 %
Clics / ouvertures
4,08 %
▼ secteur 11,20 %
Clics / délivrés
1,91 %
▼ secteur 3,05 %
Désabonnement
0,30 %
▼ secteur 0,20 %
Taux d’engagement : Viasanté vs secteur (%)
Chart: 
| Ouverture | Clics / ouvertures | Clics / délivrés
Viasanté | 46.67 | 4.08 | 1.91
Secteur | 27.25 | 11.2 | 3.05
Ce que disent les chiffres
99,4 % délivrés et près d’un email sur deux ouvert : la chaîne technique délivre.
Le clic est en retrait : 1,9 % contre 3,1 % pour le secteur.
Le levier 2027
Les contenus et les appels à l’action, pas l’infrastructure.
Ciblage plus fin et scénarios relationnels sur les campagnes à fort volume.
Objectif : rapprocher le taux de clics du niveau du secteur.
Notes: NOTE INTERNE — Source : Deliverability Report – Client vs Industry (25/02/2026 → 23/08/2026, secteur « Professional Services », 48 installs, mode « All interactions »). DR 99,37 % (secteur 98,72 %), VR 46,67 % (27,25 %), CTO 4,08 % (11,20 %), CTR 1,91 % (3,05 %), Unsub 0,30 % (0,20 %). 1 545 190 emails délivrés. Le taux d’ouverture inclut les ouvertures automatiques (Apple MPP, bots) et gonfle mécaniquement la VR tout en écrasant le CTO : si possible, re-tirer le rapport en mode « Non bot interactions » avant la séance ; sinon, s’en tenir au message CTR (−1,1 pt vs secteur). Le secteur « Professional Services » n’est pas une mutuelle santé : présenter le panel comme une référence indicative. Le taux de désabonnement légèrement supérieur au secteur (0,30 % vs 0,20 %) relève du même sujet : pression marketing et pertinence des contenus. Volumes mensuels (dashboard Timeline Interactions, lecture graphique) : montée en charge de mars à juin (≈ 0,16 M → 0,47 M), juillet ≈ 0,40 M ; le CTO et le CTR reviennent vers le niveau du secteur en juillet–août.

## Slide 13
ENGAGE
SMS et RCS : quelle place pour le mobile en 2027 ?
Près de 0,5 million de SMS délivrés depuis août 2023 · ≈ 20–26 k par mois jusqu’en mai 2025, ≈ 2–3 k par mois depuis juin 2025.
13
SMS délivrés par mois (milliers) — août 2023 à août 2026
Chart: 
| janv. 24 | juil. 24 | janv. 25 | juil. 25 | janv. 26 | juil. 26
SMS délivrés (k) | 4.5 | 19.7 | 21 | 20.7 | 20.1 | 22.3 | 7.5 | 20.7 | 22.7 | 23.1 | 22.5 | 30.5 | 21.7 | 21.9 | 22.8 | 22.3 | 22.7 | 26 | 22.5 | 24.3 | 23.3 | 21 | 2.5 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 3.9 | 3.4 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 3.3 | 6.1
Le RCS : deux connecteurs, deux niveaux
LinkMobility — prêt et en production
Fonctionne désormais par API et non plus par dépôt SFTP
Pas d’interface dédiée, donc pas de prévisualisation
Un passe-plat simple, avec les mêmes limites qu’auparavant
Infobip — connecteur complet
Interface dédiée pour composer les messages
Prévisualisation avant envoi
Orchestration plus riche pour les équipes marketing
Votre choix
Un passe-plat simple et rapide, ou une expérience complète avec prévisualisation ?
Notes: NOTE INTERNE — Source : dashboard SMS Deliveries (23/08/2026) : ≈ 0,50 M de SMS délivrés au total (août 2023 → août 2026) ; ≈ 20–26 k/mois de septembre 2023 à mai 2025 (pic ≈ 30 k en juillet 2024) ; ≈ 2–3 k/mois depuis juin 2025 ; août 2026 ≈ 6 k (mois partiel). RCS LinkMobility : le connecteur est prêt et en production (déjà live chez un autre client mutualiste), avec les mêmes limitations qu’auparavant. Le changement : il fonctionne désormais par API et non plus par dépôt SFTP. Pas d’interface dédiée, donc pas de prévisualisation — c’est un passe-plat simple. Infobip à l’inverse : connecteur avec interface, prévisualisation et orchestration plus riche. À FAIRE AVANT LE 14/09 : connaître la raison de la baisse des volumes depuis juin 2025 (changement de prestataire, arrêt d’un usage, budget) ; sinon poser la question au client. Relier le RCS à des cas d’usage mutuelle : rappels, relances d’adhésion, messages transactionnels.

## Slide 14
ENGAGE
Nouveau SSO Engage : fenêtre cible au 1er trimestre 2027
Une trajectoire produit progressive pour le nouveau système d’authentification ; votre accès actuel reste en place jusqu’à la bascule.
14
Aujourd’hui
Authentification actuelle
Fonctionnement inchangé et support assuré jusqu’à la bascule.
Fenêtre cible : 1er trimestre 2027
Nouveau SSO Engage
Mise à disposition du nouveau système d’authentification — trajectoire produit, pas avant cette fenêtre.
Ensuite
Bascule accompagnée
Préparation avec vos équipes, puis adoption progressive des utilisateurs.
Ce qui change pour vous
Une connexion unifiée et sécurisée à Engage.
Un accompagnement Selligent pour la bascule des utilisateurs.
Ce qui ne change pas
Aucune bascule avant la fenêtre cible du 1er trimestre 2027.
Sujet distinct de la sécurisation technique des accès CDM réalisée le 31 août.
Notes: NOTE INTERNE — Message à tenir : le nouveau SSO Engage est sur la trajectoire produit avec une fenêtre cible T1 2027 — aucune promesse de disponibilité antérieure, aucune autre date (les étapes intermédiaires ne sont pas sourcées). Ne pas confondre avec le sujet technique CDM (SSO / AdminTool / ConfigTool) traité le 31/08. Point à clarifier avec Product avant la séance : la roadmap de juin 2026 liste un « Zeta login » (connexion unique à l’écosystème Zeta) comme disponible ; préciser si le besoin de Viasanté est ce login Zeta ou une fédération SSO avec leur annuaire d’entreprise (SAML), et si la fenêtre T1 2027 porte bien sur ce dernier. Le login Zeta est volontairement absent de la roadmap présentée pour éviter la contradiction.

## Slide 15
CONFORMITÉ
Pixel d’ouverture : le cadre CNIL appliqué dans Engage
Recommandation finale du 14 avril 2026, période transitoire close le 14 juillet · Engage trace déjà les ouvertures sous consentement.
15
1
Cartographier
Recenser les cas d’usage : marketing, newsletters, transactionnel, mesure de délivrabilité.
2
Qualifier la base légale
Consentement préalable par défaut ; exemption limitée à la mesure de délivrabilité d’un service demandé.
3
Informer et prouver
Information claire, preuve du consentement, gestion du retrait, journal d’audit.
4
Valider avec votre DPO
Go / no-go par typologie d’email, puis activation des seules catégories autorisées.
Ce que Engage apporte
Collecte du consentement (composant de données ou procédure stockée).
Suivi d’ouverture conditionné au consentement, avec journal d’audit.
Activation sur simple demande, une fois le consentement collecté.
Où en êtes-vous ?
Consentement collecté pour les nouveaux contacts ?
Contacts existants informés, avec possibilité de refus ?
Suivi sous consentement activé dans Engage ?
Ce qui reste à faire
Validation formelle du DPO par typologie d’email.
Activation des seules catégories autorisées dans Engage.
Traitement des contacts existants restés hors consentement.
Notes: NOTE INTERNE — Cadre vérifié : délibération CNIL n° 2026-042 du 12/03/2026, recommandation finale publiée le 14/04/2026 (cnil.fr/fr/recommandation-pixel-suivi-courriels). Les pixels invisibles relèvent du même régime que les cookies : consentement préalable pour la plupart des usages ; exemption pour la seule mesure individuelle de délivrabilité liée à un service demandé (ex. identifier les adresses inactives). Pour les adresses existantes, période transitoire de trois mois avec information claire et possibilité de refus, close le 14/07/2026. Engage « Consent-based open tracking » : livré = collecte du consentement (Data Component / stored procedures), tracking d’ouverture basé sur le consentement, journal d’audit basique ; à venir = support Data Importer, tracking basé sur exemption, historique d’audit étendu. Activation via ticket Connect après collecte du consentement ; revoir la stratégie pour les contacts existants. À FAIRE AVANT LE 14/09 : connaître le statut réel de Viasanté (tracking activé ? consentement collecté ? contacts existants informés avant le 14/07 ?) pour répondre aux trois questions de la slide, ou les poser en séance. Traiter le sujet en gouvernance / conformité : validation DPO formelle avant activation ou généralisation.

## Slide 16
CONFORMITÉ
Au-delà de l’ouverture : les prochaines exigences CNIL
Le suivi des clics, la qualité du consentement et la preuve deviennent les prochains sujets à traiter.
16
Le clic aussi
La recommandation vise les pixels de mesure d’ouverture et de clic.
Des recommandations complémentaires sur le suivi des clics sont annoncées par la CNIL.
Un consentement distinct
Préalable, spécifique et séparé de l’inscription à la newsletter.
Le retrait doit être aussi simple que le recueil, sans parcours complexe.
La preuve et la durée
Documenter qui a consenti, à quoi et quand.
Fixer et respecter une durée de conservation des données de suivi.
La sécurité en tête
La CNIL consacre la moitié de ses contrôles 2026 à la cybersécurité.
La logique 2026 : prouver la conformité, pas seulement la déclarer.
Ce qu’Engage permet déjà
Conditionner ouverture et clic au consentement recueilli, par typologie d’email.
Journal d’audit du consentement, étendu à l’historique des changements.
Ce que nous vous recommandons
Étendre dès maintenant la mécanique de consentement au suivi des clics.
Cadrer la durée de conservation des données de suivi avec votre DPO.
Notes: NOTE INTERNE — Sources : recommandation CNIL sur les pixels de suivi dans les courriers électroniques (délibération n° 2026-042 du 12/03/2026, publiée le 14/04/2026) — elle vise la mesure d’ouverture ET de clic à des fins marketing, avec consentement préalable ; la CNIL a annoncé des recommandations complémentaires sur le suivi des clics. Le consentement doit pouvoir être exprimé simplement et retiré aussi facilement qu’il a été donné. Exemption limitée à la mesure individuelle de délivrabilité liée à un service demandé. Programme de contrôle CNIL 2026 : quatre axes prioritaires — cybersécurité (environ 50 % de l’activité répressive), recrutement et décisions automatisées, répertoire électoral unique, fédérations sportives. Fil conducteur : accountability, preuve documentée de la conformité. 6 167 violations de données notifiées en 2025 (+9,5 %). Ne pas jouer les juristes : présenter ces points comme une veille Selligent utile au DPO de Viasanté, et renvoyer la qualification juridique à leur DPO.

## Slide 17
ENGAGE
Roadmap Engage : de la confiance opérationnelle à l’intelligence
Les fondations de conformité et de contenu d’abord, l’authentification et les connecteurs ensuite, l’intelligence artificielle en fin de parcours.
17
Aujourd’hui
Confiance
Désabonnement omnicanal et en-têtes email
Suivi d’ouverture sous consentement
Filtrage des interactions automatisées
Q4 2026
Contenus & canaux
Blocs de contenu publiés et prévisualisation
Groupes de test et seed lists
Canal RCS
Q1 2027
Authentification
Nouveau système d’authentification SSO
Connexion unifiée et sécurisée
Q2–Q3 2027
Connecteurs & privacy
Bibliothèque de connecteurs (Snowflake, Salesforce, Dynamics)
Workflow RGPD automatisé
Modèles de segments et de parcours
Q4 2027
IA & Data
Interrogation des données en langage naturel
Analytique temps réel et recommandations
Trajectoire produit : les jalons peuvent être ajustés et ne constituent pas un engagement de livraison.
Notes: NOTE INTERNE — Source : roadmap Selligent by Zeta (session interne juin 2026) — statuts vérifiés sur la slide « Where we’re heading » : Now = Real-time Signals, Connector Library (Zeta) ; Next = Automated Privacy Workflow, QuickStart Library, WhatsApp ($), Interactive Moments ($), Ask Your Data (Zeta), Real-time Analytics ; Later = Enriched Customer View (Zeta), Easy Content Blocks, Audience Composition, Performance Advisor (Zeta). Sans trimestre : ne pas dater les items. Ne relayer que les noms de fonctionnalités et leur bénéfice, jamais le contenu stratégie / pricing du deck interne. IA : outils MCP en lecture seule (Segment Helper disponible ; Ask Your Data à venir) — ne pas promettre l’interrogation en langage naturel comme disponible. Le « Zeta login » est volontairement absent de la colonne Disponible pour rester cohérent avec le message SSO (fenêtre cible T1 2027). Toujours distinguer disponible / prévu / cible / sous réserve. L’IA arrive après les fondations : conformité, sécurité, données, connecteurs.

## Slide 18
SYNTHÈSE
Vos arbitrages : cinq questions pour orienter la suite
Vos réponses en séance alimentent directement le plan d’actions de la page suivante.
18
1
Base de données
Nettoyage et archivage d’abord, ou extension de capacité avec la redevance associée ?
2
Licence
Quel volume de contacts prévoyez-vous en 2027, et votre palier de licence reste-t-il adapté ?
3
Email
Quelles campagnes prioriser pour travailler le taux de clics ?
4
Mobile
Quelle ambition SMS et RCS en 2027 : passe-plat simple ou connecteur avec interface et prévisualisation ?
5
Conformité
Étendons-nous le consentement au suivi des clics, et quelles typologies d’emails en priorité ?
Notes: NOTE INTERNE — Poser chaque question et noter la réponse ou l’arbitrage en séance (elles alimentent le tableau d’actions). Ne pas pousser de réponse : le client décide, Selligent propose.

## Slide 19
SYNTHÈSE
Plan d’actions et prochaines étapes
Neuf actions, un responsable et une échéance pour chacune — à ajuster avec vos arbitrages.
19
Sujet | Action proposée | Qui | Quand (proposition)
SLA Gold | Suivi mensuel de la consommation dans votre reporting ; alerte dès 60 %. | Selligent | Mensuel
Base de données | Analyse de la répartition de la base, puis choix entre nettoyage et extension. | Viasanté + Selligent | Octobre 2026
Redevance volume | Confirmation du montant de la redevance au-delà du seuil de 50 GB. | Selligent | Septembre 2026
Licence | Palier de licence à confirmer au regard du volume de contacts prévu en 2027. | Viasanté + Selligent | T4 2026
Sécurisation & patch | Bilan post-patch partagé et clôture du sujet. | Selligent | Septembre 2026
Email | Plan d’optimisation du taux de clics sur les campagnes prioritaires. | Viasanté (Marketing) | T4 2026
SMS / RCS | Choix du connecteur RCS (LinkMobility ou Infobip) et plan d’usage 2027. | Viasanté (Marketing) | T4 2026
Conformité CNIL | Extension du consentement au suivi des clics et validation DPO par typologie. | Viasanté (DPO) + Selligent | T4 2026
SSO Engage | Point d’avancement produit et préparation de la bascule. | Selligent | T1 2027
Prochain COPIL
Proposition : décembre 2026 — bilan des actions, point capacité base de données, préparation 2027.
Notes: NOTE INTERNE — Les échéances sont des propositions Selligent (aucune n’est contractuelle) : les faire valider ou ajuster en séance ligne par ligne, noter les responsables nommément côté Viasanté. Sortie attendue : un relevé de décisions envoyé sous 48 h. Proposer une date précise pour le prochain COPIL (décembre 2026).

## Slide 20
Merci
Vos interlocuteurs Selligent
Nadir Echaara
Customer Success Manager — relation, contrat, pilotage
Frederic Schneider
Technical Project Manager — sujets techniques et projets
Comment nous joindre
Support et incidents : ticket via le portail support Selligent (Connect), suivi dans le rapport SLA.
Escalade : Frederic Schneider pour la technique, Nadir Echaara pour la relation et le contrat.
Relevé de décisions transmis sous 48 heures.
Notes: NOTE INTERNE — Clore sur les décisions prises et la date du prochain COPIL.